曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网

项目绩效评价报告

评估单位：曲阳县财政局

项目名称：曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目

项目实施主体：曲阳县城市管理综合行政执法局

评 估 日 期：2023年5月10日

报 告 日 期：2023年6月5日

# 曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目

# 绩效评估报告

我局对2022年度曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目专项债券资金进行了绩效评价，项目实施单位和相关单位提供与绩效评价有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责。我局对该项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

我们的绩效评价工作是依据河北省政府债券资金绩效管理办法等相关规定进行的，对本年度债券项目进行全覆盖评价。在评价工作中，我们结合项目的实际情况制定了绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、问询、现场检查、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

# 一、项目建设背景

为解决城镇居民二次供水存在的跑冒滴漏严重、供水服务不规范、水质二次污染风险高等突出问题，住房城乡建设部、国家发展改革委、公安部、国家卫生计生委 2015 年2月联合下发《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》通知指出“各地要充分认识加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理工作的重要性，将保障二次供水安全提升到改善民生和国家反恐战略的高度，进一步创新运营机制，多渠道解决资金来源，落实监管责任，推动形成权责明晰、管理专业、监管到位的二次供水设施建设与管理工作新格局，解决好城镇供水“最后一公里”的水质安全问题”。2015年6月河北省住建厅冀建城〔2015〕28号文要求全面排查和整改老旧居民二次供水设施，逐步推进二次供水设施运行维护专业化，鼓励供水企业通过统建统管、改造后接管、接受业主或物业企业委托等方式，逐步对二次供水设施实施专业运行维护。各地价格主管部门要尽快会同城市供水主管部门研究制定二次供水设施运行维护收费办法，确定二次供水运行维护费征收方式，确保二次供水设施正常运行和供水安全。

曲阳县城区管网供水覆盖范围为全县城区规划范围，截止2020年4月底，建成供水管网48公里，分别为太行路、恒山路、南环路和恒阳街、正阳街、文昌街、复兴南街、嘉禾街、朝阳街等13条主干管线。曲阳县大部分老旧小区管网建设年限超过二十年，管材老旧漏损严重，为减少水资源浪费，降低漏损，避免水质二次污染，保证供水安全卫生，按上级部门要求，应对超年限、劣质管材及漏损严重的老旧管网进行改造。曲阳县在用计量水表大部分为用户自行购置，且超过使用年限的占九成，如果长期不换水表，内部零件经过磨损后，会导致水表计量特性发生变化，难以确保其准确性。按照住建及市场监管部门要求居民家用的水表表径在 25 毫米及以下的水表，必须6年更换一次。更换水表更有利于供水管理，提高收费率，降低供水成本，还将提高水表计量的准确性，提供更好的计量依据。

目前曲阳县用户到户水压为 0.08 Mpa-0.1 Mpa，达不到国家规定的供水管网平均压力不低于0.18 Mpa的标准。为满足用户用水需求，需在每个小区增加二次加压泵站来二次提升水压。目前曲阳县最早的加压泵站建于上世纪八、九十年代，因建设年限过长，且多为高耗能老旧设备，造成二次供水成本明显提高，局部楼层居民出现“水荒”现象。大部分二次加压泵站为单机运行，没有备用机组，导致供水保障率低。调节水箱均为钢板水箱，腐蚀老化、结垢严重，时常发生铁离子指标超标及铁细菌繁殖的现象，土建设施陈旧、卫生条件较差，很大程度上影响水质的安全问题。

曲阳县双源供水有限公司是集自来水生产和供给一体的唯一一家公益性供水企业。集中供水项目始建于2014年，是全县重点民生工程，项目于 2016年4月建成并投入使用，主要包括地表水厂一座、城区48公里输水管网、备用水源地、26公里供水备用水源输水管线。地表水厂现用水源为南水北调水，日供水能力设计标准为3万吨/天，目前，供水公司正在向城区居民提供供水服务。

综上所述，为尽快改善曲阳县城区的供水条件，满足广大居民日益增长的用水需求，加强供水单位的水资源统一管理、优化资源配置的需要，经曲阳县委、县政府研究决定，对曲阳县城区配水管网及老旧小区管网进行升级改造，使城市的供水设施充分发挥效益。

二、项目实施内容和范围

（一）项目承担部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

（二）项目实施主体：曲阳县城市管理综合行政执法局

（三）项目建设地点：曲阳县县城

（四）建设内容及规模：1、152 个老旧小区（388 万平方米）和 130 个机关企事业单位（100 万平方米）自来水管网改造，包括管网改造442616米，管径分别为DN20-DN150，智能水表改造33,924户，二次供水设施改造101套；2、延伸主城区配水管网 29.6 公里。其中DN400PE管9,000米、DN300PE管11,800米、DN200PE管8,800米。

（五）投资规模及资金来源:项目总投资29,812.16 万元，资金来源为申请政府专项债券和县级财政资金。

（六）项目计划建设期限:2022年9月30日签订的项目施工合同显示计划工期为2022年10月1日至2024年3月31日（547日历天）。

（七）项目绩效目标：

1、通过工程实施，保证自备井的顺利关停。

- 通过工程实施，保证南水北调水量的消纳。

- 通过工程实施，保证居民供水安全。

三、项目资金使用情况

该项目于2022年10月开展项目建设。

该项目2022年度共安排专项债券资金4,000.00万元，累计支出金额4,000.00万元，结余资金0.00万元。具体见下表：

曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 内容 | 公司名称 | 累计支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程款 | 曲阳县市政工程有限公司 | 4,000.00 |
|  | 合计 |  | 4,000.00 |

根据曲阳县人民政府《关于2022年政府专项债券限额使用及项目安排的报告》〔2022〕曲府77号文件显示，安排曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目专项债券资金4,000.00万元，预算下达到曲阳县城市管理综合行政执法局，并由曲阳县城市管理综合行政执法局进行集中支付。

2022年度，该项目共计收到专项债券资金4,000.00万元，实际支出4,000.00万元,全部为工程款支出。收支明细详见下表：

专项债券资金收支明细表

单位：万元

| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 日期 | 金额 | 名称 | 日期 | 金额 |
| 专项债券资金 | 2022.9.30 | 4,000.00 | 工程预付款 | 2022.9.30 | 4,000.00 |
| 合计 |  | 4,000.00 | 合计 |  | 4,000.00 |

- 四、绩效评估工作开展情况

（一）绩效评估目的

为了进一步强化部门支出责任，提高部门绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，切实提供项目资金管理水平和使用效益，及时掌握项目在执行过程中产生的效果和存在的不足，特别是在资金使用方面，将评估结果与当年预算安排挂钩，作为预算合法有效执行的重要保障，并作为完善政策、分配资金、改善管理的重要依据。

绩效评估设计过程

1.收集资料

工作组在项目实施单位收集、整理被评估项目基础资料及相关信息，对项目情况进行初步了解。

2.绩效评估具体实施

我们通过查看项目相关政策文件，项目的相关管理制度、档案资料、资金收付明细账等相关资料，评估项目实施的效果，并按照评估指标体系对相应事项进行分数评定。

3.撰写绩效报告

工作组根据现场核实、数据分析情况，撰写绩效评估报告，经过内部讨论、与项目实施单位交换沟通，形成绩效评估项目报告初稿。

（三）绩效评估框架

1.绩效评估原则

（1）价值导向原则：财政支出绩效评估体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

（2）重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评估要求的指标。

（3）可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

（5）经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2.绩效评估的评估方法

本次评估采取定量和定性评估相结合、综合评估相结合的方式，运用审查法和现场查勘法开展绩效评估工作。

（1）审查法：通过审查被评估单位的项目档案、项目管理制度、资金支付凭证、资金支付明细账等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的实施情况，进而评估项目绩效目标的完成情况。

3.绩效评估标准

绩效评估标准：是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，绩效评估标准。具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、标准等数据作为评估的标准。

（2）行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评估标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评估标准。

（4）其他标准：其他有参考价值的标准。

4.绩效评估依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（3）《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（4）《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

（5）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（6）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]94号）；

（7）《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)；

（8）《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》（曲财[2023]15号）；

（9）相关预算指标文及其他文件依据。

5.绩效评估指标体系

（1）指标设定

绩效指标指用于测量公共支出效果的指数或指数体系。绩效指标可以是某一独立指标，也可以是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。

评估指标体系是根据财政支出项目进行评估的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评估指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评估指标的参照标准，即明确指标的标准值。

（2）指标权重设定

该项目管理类指标占全部权重的60%，包括项目立项、项目过程管理；项目绩效类指标占全部权重的40%，其中项目产出类指标占20%，项目效果类指标占20%。

6.评分方法和评分等级

（1）评分方法

①按照《财政支出绩效评估管理暂行办法》的相关要求和国务院、省、市、县出台的相关规定作为评估标准，采取定量和定性评估相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

②评估中做到重点突出

在评估工作中，评估人员紧紧抓住评估工作的重点环节，严格按照相关文件和评估方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评估工作，取得了详实、客观的评估资料。

③客观分析

首先，根据评估项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目是否实现了年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评估综合得分得出综合绩效评估等级，依据各项评估结果，综合各方面因素，填写项目绩效评估综合意见。

（2）评估等级

指标体系设定满分为100分，绩效评估分值≥90为优；80≤分值<90为良；60≤分值<80为合格；60分以下为不合格。按照绩效评估指标对评估结果进行逐级、逐项分析，形成综合评估得分及等级。

（四）证据收集方法

评估小组对项目资料进行收集、整理，并进行分析，然后将获取的资料与从现场勘查中获得的资料汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评估小组对证据进行了判断分析，形成评估依据。

（五）绩效评估实施过程

前期准备阶段

主要是组建评估工作小组，了解评估项目基本情况，设计有关基础数据表格，下发项目执行单位需要准备的资料清单等。

信息采集复核阶段

项目执行单位进行初步准备后，评估小组先后深入项目执行单位以实地察看、面访、查阅相关资料、核查财务凭证及账簿等多种形式采集信息，复核基础数据和评估证据，并多次就相关资料的补充、完善进行沟通。

指标体系设计论证阶段

评估小组在收集各类基础数据，制作基础表格后，根据指定的评估方法，结合项目特点，开始设计项目产出和项目效益类指标。通过评估小组的集体商议，初步形成了既能体现评估意图又切合实际的系列指标。进一步修改完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准。

数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评估小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评估报告初稿，并送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

五、项目执行及绩效实现情况

通过对该单位提供的项目资料和现场实地检查，该项目综合得分96分，评估等级为“优”。各项得分情况明细如下：

（一）项目立项（20分）

该一级指标主要反映项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，绩效目标的制定是否合理，绩效指标的制定是否清晰、细化、量化、可衡量。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 (20分) | 决策机制（12分） | 项目设立规范性 | 6 | 6 |
|  |  | 项目决策必要性 | 6 | 6 |
|  | 绩效目标（8分） | 合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 明确性 | 4 | 2 |
| 合 计 |  |  | 20 | 18 |

1.决策机制（12分）

该指标包含2个三级指标，主要评估项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划；项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范。

- 项目设立规范性（6分）

该指标主要评估该项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

经检查，该项目设立的主要依据有：曲阳县发展和改革局《关于曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目建议书的批复》（曲阳发改审字[2022] 9号）；曲阳县发展和改革局《关于曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目可行性研究报告的批复》（曲阳发改审字[2022] 16号）；曲阳县发展和改革局《关于曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目初步设计的批复》（曲阳发改审字[2022] 84号）等。

我们认为该项目设定依据充分，按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证等。

该指标实际得分6分。

（2）项目决策必要性（6分）

该指标主要评估项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。

①项目的建设，是提高供水安全卫生的保障

老旧小区由于自来水管道老化、破损，导致水压不稳、水管跑冒滴漏等问题时有发生。同时自来水在管道内经过较长时间运行，管壁会出现水垢，造成管道内径变窄、水质下降。为有效保障水压平稳，防止水质污染，避免将不合格的水送入居民家中,对城区部分老旧小区自来水管网进行改造，保障居民用水安全。针对老旧小区供水管网存在的问题，采取扩大管径、淘汰“高龄” 管道、更换不合规的老旧管材等措施，保证缺水地块的供水及水的流动性。通过科学合理布局管网、使用新型优质管材，以达到

改善供水水质、提高供水压力、节约水资源、确保管网安全运行，提高供水安全卫生。

②项目的建设，有效降低水资源浪费

曲阳县城区现有供水管网大部分建设年限超过二十年，管材老旧漏损严重。且在用计量水表超过使用年限的占九成，长期不换水表，内部零件经过磨损后，会导致水表计量特性发生变化，难以确保其准确性。为解决城区现有管网年限长，管材老旧漏损严重，水表计量精准度低等问题，降低水资源浪费，提高水量计算精准度对曲阳县自来水管网及水表进行改造，有效降低资源浪费。

③项目的建设，是曲阳县城市发展的需要

自来水管网是城市基础设施的重要组成部分。城市是社会经济的主要物质载体，是促进区域经济的主要动力源和辐射源。加快城市化进程，尤其是加快区域经济中心城市的建设，加强中心城市的战略地位，强化中心城市的综合职能，提高中心城市的经济聚集能力，是实现社会经济加速发展的必要前提。因此，实施曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目，对增强城市综合服务功能，提升城市的整体水平是非常重要的。

④项目的建设，是广大人民群众的强烈愿望

避免水质二次污染，保证供水安全卫生，减低管网漏损关系到广大人民群众的切身利益，随着经济的发展、生活水平的提高，广大人民群众对城市基础设施的要求越来越高，对城市基础设施的建设标准越来越挑剔，对城市安全饮水工程越来越关心。实施曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目，有利于密切党群关系，是政府落实科学发展观的具体体现，是为民执政、为民造福的具体体现。

⑤项目的建设，是加速曲阳县经济建设进程的有效措施。

实施曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目，可以提升城市供水安全，加快城市供水管网改造，加强城市供水管网漏损控制，切实提高城市供水效率，为城市建设和经济发展提供安全可靠的供水保障。项目的建设切实改善居民生产生活环境，对全面提高曲阳县的投资环境和加快招商引资步伐，加速曲阳县经济建设进程具有重要意义。

经评估，该项目建设与国家及地方政策、规划、社会需求相符，决策过程较为规范。

该指标实际得分6分。

2.绩效目标（8分）

该指标共包含2个三级指标，主要评估项目绩效目标依据是否充分，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

（1）合理性（4分）

该指标主要评估项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况。

经检查，该项目的绩效目标：1通过工程实施，保证自备井的顺利关停；2、通过工程实施，保证南水北调水量的消纳；3、通过工程实施，保证居民供水安全。

该项目绩效目标是依据项目实施方案文件内容设定的，绩效目标设置依据较为充分，与客观实际相符。

该指标实际得分4分。

（2）明确性（4分）

该指标主要评估项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况。

经检查，该单位提供了预算项目绩效表，相关绩效指标设定清晰、细化、量化、可衡量，但未按年度细化匹配年度工作任务，不利于考核年度任务完成情况，扣2分。

该指标实际得分2分。

（二）项目过程管理（40分）

该一级指标包含项目财务管理和项目业务管理2个二级指标，主要反映该项目在实施过程中，财务管理是否规范、资金使用是否合规、项目业务管理是否按照相关规定执行，以保障财政资金的安全性和项目顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （40分） | 项目财务管理 （20分） | 专项资金使用率 | 7 | 7 |
|  |  | 会计核算 | 6 | 4 |
|  |  | 资金支出合规性 | 7 | 7 |
|  | 项目业务管理 （20分） | 管理制度是否健全 | 7 | 7 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
|  |  | 项目档案资料完整性 | 7 | 7 |
| 合 计 |  |  | 40 | 38 |

1.项目财务管理（20分）

（1）专项资金使用率（7分）

该指标主要评估实际使用专项债券资金数额占专项债券资金实际拨付额比例。

经检查，该项目2022年度共安排专项债券资金4,000.00万元，2022年度共使用专项债券资金4,000.00万元，实际使用专项债券资金数额占专项债券资金拨付额的比例为100%。

该项指标实际得分7*100%=7分。

（2）会计核算（6分）

该指标主要评估会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法。

经检查，该项目资金按照合同要求的付款进度进行支付；曲阳县城市管理综合行政执法局会计核算严格遵守《政府会计制度》的相关规定，各项资金的支付申报、审批流程完善，支付依据充分合法。但2022年度项目预付款4000.00万支付通过业务活动费用科目核算，科目使用不规范，扣2分。

该项指标实际得分4分。

（3）资金支出合规性（7分）

该指标主要评估专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，该项目专项债券资金均用于项目工程款支付，专款专用，资金通过国库集中支付，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。

该指标实际得分7分。

2.项目业务管理（20分）

（1）管理制度是否健全（7分）

该指标主要评估项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施。

经检查，该项目制定了施工管理制度方案，明确了项目过程管理要求，有效保障了项目的顺利实施；项目《实施方案》中明确了项目资金管理方案，保障了债券资金的合规使用。

该指标实际得分7分。

（2）制度执行有效性（6分）

该指标主要评估项目实施是否符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

经评估，项目实施符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

该指标得分6分。

（3）项目档案资料完整性（7分）

该指标主要评估项目档案资料是否齐全，保存是否完整。

经评估，项目项目档案资料齐全，保存完整，符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

该指标实际得分7分。

（三）项目产出（10分）

该一级指标包含1个二级指标2个三级指标，主要从实际完成率、完成及时率是否达到预期目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （10分） | 项目产出 | 实际完成率 | 5 | 3 |
|  |  | 完成及时率 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 10 | 8 |

1.实际完成率（5分）

该指标主要评估项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评估，项目施工合同显示的计划工期为2022年10月1日至2024年3月31日，开工令显示的项目实际开工时间为2023年2月14日，项目开展时间较为滞后，扣2分。

该项指标实际得分3分。

2.完成及时率（5分）

该指标主要评估项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评估，该项目施工合同显示的计划工期为2022年10月1日至2024年3月31日，截至评估日，项目未完工，无法考核该指标完成情况，但由于项目实际工期未超计划工期，所以不予扣分。

该项指标实际得分5分。

（四）项目效果（30分）

该一级指标包含项目效益1个二级指标和3个三级指标，分别是社会效益、生态效益、可持续影响力。主要评估项目实施后所产生的各种效益，包括项目实施对社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况、项目实施的可持续影响程度等。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 （30分） | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  | 生态效益 | 10 | 10 |
|  |  | 可持续影响力 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 30 | 30 |

1.社会效益（10分）

该指标主要评估该项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

经评估，本项目的建成将提供新的自来水管网系统，降低漏损、避免水质二次污染，保证供水安全卫生，提升曲阳县市政基础设施建设水平，将保障当地居民的用水安全，维护居民的身体健康，预计社会效益较好。

该项指标实际得分10分。

2.生态效益（10分）

该指标主要评价项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

经评估，通过本项目的实施，将完善曲阳县城区的自来水管网系统，

改善曲阳县的生态环境，预计对生态环境带来较好的影响。

- 3.可持续影响力（10分）

该指标主要评估项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

经评估，本项目的实施可改善曲阳县城区的供水条件，保证供水水质

安全，满足广大居民日益增长的用水需求；可提高用水计量精确性，减少水资源浪费，降低供水成本；提高曲阳县基础设施水平，加速曲阳县经济建设进程，预计可持续影响效果较好。

该项指标实际得分10分。

六、项目综合评估结论和评估等级

1.确定评估分值：94分

2.评估等级：优

3.项目综合评估结论

该项目严格专项债券资金使用管理，专项债券资金于2022年度完成支付，全部为工程款支出，专款专用，无结余资金；截至评估日，正在进行项目建设。通过项目实施，本项目的实施可改善曲阳县城区的供水条件，保证供水水质安全，满足广大居民日益增长的用水需求；可提高用水计量精确性，减少水资源浪费，降低供水成本；提高曲阳县基础设施水平，加速曲阳县经济建设进程。有利于推动当地社会和谐与稳定，预期社会效益、生态效益和可持续影响效果较好。

七、存在的问题

该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

（一）绩效指标设定方面

项目绩效自评表中绩效指标的明确性有待加强，产出指标估计不足，指标设置不够细化，指标值未能与年度工作任务相匹配，不利于考核年度任务完成情况。

（二）会计核算规范性方面

2022年度工程预付款支出记账科目使用不规范。

（三）项目实施进度方面

该项目施工合同显示的计划工期为2022年10月1日至2024年3月31日，开工令显示的项目实际开工时间为2023年2月14日，经询问相关人员，受疫情影响，项目开展时间较为滞后。

八、建议及改进措施

（一）针对项目绩效指标未能与年度工作任务相匹配方面问题，建议项目实施单位细化绩效指标设置，对跨年度实施的项目，明确年度工作任务，制定合理的年度目标任务，从而更好的考核项目完成进度情况。

- （二）针对会计核算规范性方面问题，建议项目实施单位进一步加强财务管理，规范财务会计行为。

- （三）针对项目实施进度方面问题，建议项目实施单位加强项目过程控制，保证实施进度。

曲阳县财政局

2023年6月5日