曲阳县恒山路强弱电入地工程

绩效评价报告

评估单位：曲阳县财政局

项目名称：曲阳县恒山路强弱电入地工程

项目实施主体：曲阳县住房和城乡建设局

评 估 日 期：2023年5月10日

报 告 日 期：2023年6月5日

# 曲阳县恒山路强弱电入地工程

# 绩效评估报告

我局对曲阳县2022年度恒山路强弱电入地项目专项债券资金进行了绩效评价，项目实施单位和相关单位提供与绩效评价有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责。我局对该项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

我们的绩效评价工作是依据河北省政府债券资金绩效管理办法等相关规定进行的，对本年度债券项目进行全覆盖评价。在评价工作中，我们结合项目的实际情况制定了绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、问询、现场检查、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

# 一、项目建设背景

改革开放以来，中国城市化进程加快，智能电网得到推广和普及，在一定程度上提高了人们的生活水平和质量，改善了人们的生活条件。但因先前建设城市基础设施时，没有考虑全面，缺少相关经验，导致现在城市“弊端丛生”，各种设施和服务跟不上城市发展速度，亟待全面整改。

随着市民对生活质量、生存环境的要求提高，原来道路两侧或横穿马路、密密麻麻交织在一起的弱电线路形成的“蜘蛛网”，不再是城市的现代“标志”，反而有碍城市观瞻形象，还伴生着诸多安全隐患。市民急盼政府能够将裸露在外的电线进行整理，将之入地敷设，既能保护电缆，又能减少事故的发生，电缆入地必将是日后城市发展的方向，对建设现代化城市具有重要意义。

这些“空中蜘蛛网”，不仅影响市容，还是交通安全与断电事故隐患。城市中裸露的金属导线，极易受到大气中酸碱气体和水气的腐蚀，使得架空线存在比较多的危险隐患。由于城市中大量杆塔暴露在道路边缘，发生撞杆的交通事故也就难以避免，并会时常发生吊车碰线、风筝挂线等意外事故，更可能在风暴、大雪等灾害性天气时造成供电和通讯网络的严重损坏，造成无法挽回的人员伤亡和财产损失。

露天电线带来的危害使得电缆入地备受关注，得到了大多数国家的认可和支持，尤其是城市化进程较快的国家更是钟情于电缆入地，既能美化城市景观，提高城市知名度，又能降低电线受外部侵害几率，减少意外损失，可谓一举两得。

因此，曲阳县住房和城乡建设局计划开展曲阳县恒山路强弱电入地工程。

二、项目实施内容和范围

（一）项目承担部门：曲阳县住房和城乡建设局

（二）项目实施主体：曲阳县住房和城乡建设局

（三）项目建设地点:曲阳县恒州路。

（四）主要建设内容及规模：县城区恒山路强弱电管线进入恒山路地下管廊，其中强电入地为恒山路电力线路进入地下电力管廊，共需新建10KV线路4回19500米，新建低压电缆线路约13900米；弱电入地部分为联通电信移动广电等部门弱电线路进入地下弱电排管约245000米。

（五）投资规模:可研批复文件显示的项目估算总投资为5955.00万元，资金来源为县财政资金和政府专项债券。

（六）项目计划建设期限:2022年6月20日签订的项目总承包合同显示计划工期为2022年6月20日至2023年5月30日（344日历天）。

（七）项目绩效目标：

1、美化环境。

2、减少隐患。

三、项目资金使用情况

该项目2022年度共安排专项债券资金2800.00万元，累计支出金额2800.00万元，结余资金0.00万元。具体见下表：

曲阳县住房和城乡建设局孟良河治理项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 内容 | 公司名称 | 累计支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程款 | 河北海明建设集团有限公司 | 2588.85632 |
| 2 |  | 卓信通信股份有限公司 | 211.14368 |
|  | 合计 |  | 2,800.00 |

根据曲阳县人民政府《关于2022年政府专项债券限额使用及项目安排的报告》曲府〔2022〕77号文件显示，安排曲阳县恒山路强弱电入地工程专项债券资金2800.00万元，预算下达到曲阳县住房和城乡建设局，并由曲阳县住房和城乡建设局进行集中支付。

2022年度，该项目共计收到专项债券资金2800.00万元，实际支出2800.00万元,全部为工程款支出。收支明细详见下表：

专项债券资金收支明细表

单位：万元

| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 日期 | 金额 | 名称 | 日期 | 金额 |
| 专项债券资金 | 2022.6.30 | 1,600.32 | 工程预付款 | 2022.6.30 | 1,600.32 |
|  | 2022.8.25 | 1,199.68 | 工程进度款 | 2022.8.25 | 1,199.68 |
| 合计 |  | 2,800.00 | 合计 |  | 2,800.00 |

- 四、绩效评估工作开展情况

（一）绩效评估目的

为了进一步强化部门支出责任，提高部门绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，切实提供项目资金管理水平和使用效益，及时掌握项目在执行过程中产生的效果和存在的不足，特别是在资金使用方面，将评估结果与当年预算安排挂钩，作为预算合法有效执行的重要保障，并作为完善政策、分配资金、改善管理的重要依据。

绩效评估设计过程

1.收集资料

工作组在项目实施单位收集、整理被评估项目基础资料及相关信息，对项目情况进行初步了解。

2.绩效评估具体实施

我们通过查看项目相关政策文件，项目的相关管理制度、档案资料、资金收付明细账等相关资料，评估项目实施的效果，并按照评估指标体系对相应事项进行分数评定。

3.撰写绩效报告

工作组根据现场核实、数据分析情况，撰写绩效评估报告，经过内部讨论、与项目实施单位交换沟通，形成绩效评估项目报告初稿。

（三）绩效评估框架

1.绩效评估原则

（1）价值导向原则：财政支出绩效评估体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

（2）重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评估要求的指标。

（3）可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

（5）经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2.绩效评估的评估方法

本次评估采取定量和定性评估相结合、综合评估相结合的方式，运用审查法和现场查勘法开展绩效评估工作。

（1）审查法：通过审查被评估单位的项目档案、项目管理制度、资金支付凭证、资金支付明细账等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的实施情况，进而评估项目绩效目标的完成情况。

3.绩效评估标准

绩效评估标准：是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，绩效评估标准。具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、标准等数据作为评估的标准。

（2）行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评估标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评估标准。

（4）其他标准：其他有参考价值的标准。

4.绩效评估依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（3）《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（4）《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

（5）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（6）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]94号）；

（7）《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)；

（8）《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》（曲财[2023]15号）；

（9）相关预算指标文及其他文件依据。

5.绩效评估指标体系

（1）指标设定

绩效指标指用于测量公共支出效果的指数或指数体系。绩效指标可以是某一独立指标，也可以是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。

评估指标体系是根据财政支出项目进行评估的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评估指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评估指标的参照标准，即明确指标的标准值。

（2）指标权重设定

该项目管理类指标占全部权重的60%，包括项目立项、项目过程管理；项目绩效类指标占全部权重的40%，其中项目产出类指标占20%，项目效果类指标占20%。

6.评分方法和评分等级

（1）评分方法

①按照《财政支出绩效评估管理暂行办法》的相关要求和国务院、省、市、县出台的相关规定作为评估标准，采取定量和定性评估相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

②评估中做到重点突出

在评估工作中，评估人员紧紧抓住评估工作的重点环节，严格按照相关文件和评估方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评估工作，取得了详实、客观的评估资料。

③客观分析

首先，根据评估项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目是否实现了年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评估综合得分得出综合绩效评估等级，依据各项评估结果，综合各方面因素，填写项目绩效评估综合意见。

（2）评估等级

指标体系设定满分为100分，绩效评估分值≥90为优；80≤分值<90为良；60≤分值<80为合格；60分以下为不合格。按照绩效评估指标对评估结果进行逐级、逐项分析，形成综合评估得分及等级。

（四）证据收集方法

评估小组对项目资料进行收集、整理，并进行分析，然后将获取的资料与从现场勘查中获得的资料汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评估小组对证据进行了判断分析，形成评估依据。

（五）绩效评估实施过程

前期准备阶段

主要是组建评估工作小组，了解评估项目基本情况，设计有关基础数据表格，下发项目执行单位需要准备的资料清单等。

信息采集复核阶段

项目执行单位进行初步准备后，评估小组先后深入项目执行单位以实地察看、面访、查阅相关资料、核查财务凭证及账簿等多种形式采集信息，复核基础数据和评估证据，并多次就相关资料的补充、完善进行沟通。

指标体系设计论证阶段

评估小组在收集各类基础数据，制作基础表格后，根据指定的评估方法，结合项目特点，开始设计项目产出和项目效益类指标。通过评估小组的集体商议，初步形成了既能体现评估意图又切合实际的系列指标。进一步修改完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准。

数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评估小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评估报告初稿，并送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

五、项目执行及绩效实现情况

通过对该单位提供的项目资料和现场实地检查，该项目综合得分96分，评估等级为“优”。各项得分情况明细如下：

（一）项目立项（20分）

该一级指标主要反映项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，绩效目标的制定是否合理，绩效指标的制定是否清晰、细化、量化、可衡量。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 (20分) | 决策机制（12分） | 项目设立规范性 | 6 | 6 |
|  |  | 项目决策必要性 | 6 | 6 |
|  | 绩效目标（8分） | 合理性 | 4 | 2 |
|  |  | 明确性 | 4 | 2 |
| 合 计 |  |  | 20 | 16 |

1.决策机制（12分）

该指标包含2个三级指标，主要评估项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划；项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范。

- 项目设立规范性（6分）

该指标主要评估该项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

经检查，该项目设立的主要依据有：曲阳县发展和改革局《关于曲阳县恒山路强弱电入地工程项目建议书的批复》（曲阳发改审字[2021]104号）；曲阳县发展和改革局《关于曲阳县恒山路强弱电入地工程可行性研究报告的批复》（曲阳发改审字[2021] 108号）；曲阳县发展和改革局《关于曲阳县恒山路强弱电入地工程初步设计的批复》（曲阳发改审字[2022] 27号）等。

我们认为该项目设定依据充分，按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证等。

该指标实际得分6分。

（2）项目决策必要性（6分）

该指标主要评估项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。

近几年，一方面曲阳县用电负荷持续快速增长，居民对供电可靠性期望提高，另一方面城市规划与减少的要求越来越高，城市美观越来越受到社会的广泛关注，因此，作为城区配电网络现采用的架空线路，由于受廊道和同杆回路数的限制，许多街道输送容量跟不上社会用电的发展，架空线路故障多，运行方式不灵活，经常造成大面积停电，严重影响居民正常生活，加之城区的快速发展，架空线路暴露出很多问题与城市发展不协调的矛盾。

电力电缆线路虽然投资费用较高，但由于敷设于地下，不占地面空间，有利于城市美观，可以容纳多回线路，输送容量的适应性强，周围环境对电缆的影响较小，供电可靠性高，电缆线路的运行维护费用比较小，配合环网柜等设备，可进行多线路联络，形成供电网络，运行方式极为灵活，可大大缩减停电次数和停电范围，容易实现配网自动化，因此随着城市经济社会发展，电缆线路以其架空线路无法比拟的优势性，会越来越多替代架空线路用于城市配电网中。曲阳县恒山路强弱电入地工程的建设是保定市曲阳县可持续发展的需要。

经评估，该项目建设与社会需求相符，决策过程较为规范。

该指标实际得分6分。

2.绩效目标（8分）

该指标共包含2个三级指标，主要评估项目绩效目标依据是否充分，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

（1）合理性（4分）

该指标主要评估项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况。

经检查，该项目的绩效目标：1、美化环境。2、减少隐患。

该项目绩效目标是依据项目可行性研究报告文件内容设定的，绩效目标设置依据较为充分，但是绩效目标内容设置较为简单，不利于后期考核绩效目标完成情况，扣2分。

该指标实际得分2分。

（2）明确性（4分）

该指标主要评估项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况。

经检查，专项债券资金绩效目标表中相关绩效指标设定清晰、细化、量化、可衡量，但未按年度细化匹配年度工作任务，不利于考核年度任务完成情况，扣2分。

该指标实际得分2分。

（二）项目过程管理（40分）

该一级指标包含项目财务管理和项目业务管理2个二级指标，主要反映该项目在实施过程中，财务管理是否规范、资金使用是否合规、项目业务管理是否按照相关规定执行，以保障财政资金的安全性和项目顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （40分） | 项目财务管理 （20分） | 专项资金使用率 | 7 | 7 |
|  |  | 会计核算 | 6 | 6 |
|  |  | 资金支出合规性 | 7 | 7 |
|  | 项目业务管理 （20分） | 管理制度是否健全 | 7 | 7 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
|  |  | 项目档案资料完整性 | 7 | 7 |
| 合 计 |  |  | 40 | 40 |

1.项目财务管理（20分）

（1）专项资金使用率（7分）

该指标主要评估实际使用专项债券资金数额占专项债券资金实际拨付额比例。

经检查，该项目2022年度共安排专项债券资金2800.00万元，2022年度共使用专项债券资金2800.00万元，实际使用专项债券资金数额占专项债券资金拨付额的比例为100%。

该项指标实际得分7*100%=7分。

（2）会计核算（6分）

该指标主要评估会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法。

经检查，该项目资金按照合同要求的付款进度进行支付，会计核算规范；曲阳县住房和城乡建设局各项资金的支付申报、审批流程完善，支付依据充分合法。

该项指标实际得分6分。

（3）资金支出合规性（7分）

该指标主要评估专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，该项目专项债券资金均用于项目工程款支付，专款专用，资金通过国库集中支付，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。

该指标实际得分7分。

2.项目业务管理（20分）

（1）管理制度是否健全（7分）

该指标主要评估项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施。

经检查，《曲阳县恒山路强弱电入地工程可行性研究报告》第八章 项目管理中明确了项目过程管理要求，有效保障了项目的顺利实施；项目《实施方案》中明确了项目资金管理方案，保障了债券资金的合规使用，提高了债券资金的使用效率。

该指标实际得分7分。

（2）制度执行有效性（6分）

该指标主要评估项目实施是否符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

经评估，项目实施符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

该指标得分5分。

（3）项目档案资料完整性（7分）

该指标主要评估项目档案资料是否齐全，保存是否完整。

经评估，该项目档案资料较为齐全，保存较为完整。

该指标实际得分7分。

（三）项目产出（20分）

该一级指标包含1个二级指标3个三级指标，主要从实际完成率、完成及时率、质量达标率是否达到预期目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （20分） | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 10 |
|  |  | 完成及时率 | 5 | 5 |
|  |  | 验收合格率 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.实际完成率（10分）

该指标主要评估项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评估，项目总承包合同显示的计划工期为2022年6月20日至2023年5月30日（344日历天），该项目实际于2022年7月6日开工建设，2022年8月24日工程款支付证书批复单显示的工程进度为已完成整体工程量50%，经询问相关人员项目实际于2023年4月完成全部工程建设，正在开展项目验收程序。按阶段考核，项目实际完成情况较好。

该项指标实际得分10分。

2.完成及时率（5分）

该指标主要评估项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评估，该项目总承包合同及补充协议显示的计划工期为2022年6月20日至2023年5月30日（344日历天），该项目实际开工时间2022年7月6日，经询问相关人员项目实际于2023年4月底完工，完工及时率完成情况较好。

该项指标实际得分5分。

3.质量达标率（5分）

该指标主要评估项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经检查，截至评估日，项目正在进行项目验收工作，无法评估质量达标情况。

该项指标实际得分5分。

（四）项目效果（20分）

该一级指标包含项目效益1个二级指标和2个三级指标，分别是社会效益、可持续影响力。主要评估项目实施后所产生的各种效益，包括项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况、项目实施的可持续影响程度等。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 （20分） | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  | 可持续影响力 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.社会效益（10分）

该指标主要评估该项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

经评估，项目建成后，将促进曲阳县电网建设，有利于形成完整而合理的电网系统，对改善当地的供电条件有促进作用，有利于提高当地居民生活水平和生活质量，项目的建设预计将产生较好的社会效益。

该项指标实际得分10分。

- 2.可持续影响力（10分）

该指标主要评估项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

经评估，通过项目建设，将改善曲阳县区的环境，推进周边区域向城镇化发展的进程。将带动沿线区域经济发展，促进区域内工业、农业、商业、旅游业等相关产业的发展，满足居民日益增长的物质、文化和社会需要。项目建设对于提升曲阳县的城市形象具有重要意义，预期可持续影响效果较好。

该项指标实际得分10分。

六、项目综合评估结论和评估等级

1.确定评估分值：96分

2.评估等级：优

3.项目综合评估结论

该项目严格专项债券资金使用管理，专项债券资金于2022年度完成支付，全部为工程款支出，专款专用，无结余资金；截至评估日，项目已完工，正在进行项目验收程序。通过项目实施，减小周围环境对电缆的影响，提高供电的可靠性，项目建成后电缆线路的运行维护费用较小，配合环网柜等设备，可进行多线路联络，形成供电网络，可大大缩减停电次数和停电范围，实现配网自动化。有利于提高当地居民生活水平和生活质量，推进周边区域向城镇化发展的进程。预期社会效益和可持续影响效果较好。

七、存在的问题

该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

- 绩效目标设定方面

项目绩效目标表中绩效目标设置较为宽泛，不够具体，不利于绩效目标实现情况的后期考核。

（二）绩效指标设定方面

项目绩效目标表中绩效指标的明确性有待加强，产出指标估计不足，指标设置不够细化，指标值未能与年度工作任务相匹配，不利于考核年度任务完成情况。

八、建议及改进措施

- （一）针对绩效目标设定方面问题，建议项目实施单位加强对绩效目标设置的重视程度，按照项目实施计划和现实需求，制定较为明确、具体、与实际情况相符的绩效目标。

（二）针对项目绩效指标未能与年度工作任务相匹配方面问题，建议项目实施单位细化绩效指标设置，对跨年度实施的项目，明确年度工作任务，制定合理的年度目标任务，从而更好的考核项目完成进度情况。

曲阳县财政局

2023年6月5日